Referat af møde i Hårbølle Havn Havneråd.  Mandag den 24.2.2020

Tilstede: Thomas Damsgaard, Leif B.Larsen, Tor Simony (stedfortræder for Søren Arensberg),

Marianne Boje.

Afbud: Kirsten Petersen.  Sørn Arensberg.  Fraværende: Arlette Walsøe.

Dagsorden:

- Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  02.12.19

- Nyt fra Kommunen

- Hvad er Havneudvalgets berettigelse

- Referat fra Havnerådsmøde 10.02.20 /v/Arlette

- Molehoved, hvornår går de i gang med etablering af det nye molehoved.

- Penge fra Vordingborg kommune til Havnerådene

(hvornår får vi dem? Hvor mange har vi tilbage fra sidste år)

- Evt.

Ad.1      Godkendelse af referat udskydes til næste gang. Kirsten og Søren og Arlette ikke tilstede.

Ad.2      Der bliver installeret varmepumpe i sejlerlokalet, etableres i slutningen af uge 9.

Nyt køkken kommer i uge 13. Beløbet tages fra vores pulje.

Af sikkerhedshensyn mod strømmen i Grønsund sættes stræktove op i forbindelse med den nye badebro. De bliver opsat inden sæsonen.

Tostenæs Ude liv ønsker at opsætte 2 sheltere. Der arbejdes videre med sagen.

Ny havnefoged pr. 01.04.20.

Det går godt for Hårbølle Havn, der er faktisk ikke flere ledige pladser til store både.

Ad.3      Vi bliver i Havneudvalget, men der skal arbejdes med forbedringer, så arbejdsgange og beslutninger bliver forbedret.

Ad.4      Udsat til næste møde.

Ad.5      Fornyelse og finansiering af molehovedet er godkendt. Det gamle molehoved fjernes, og det nye molehoved bliver lavet i løbet af foråret. Indsejlingen får de oprindelige mål. Bundforholdene skal undersøges, forhåbentlig findes de gamle mål. Der bliver sendt en tidshorisont for projektet.

Der er problemer med havnekajen. Det er blevet noteret, så der kan blive gjort noget ved det.

Ad.6      Bådene på pladsen skal væk 01.04.20. I modsat fald bliver de flyttet. I perioden 15.04 – 15-10 må der ikke ligge både på land.

Referent Marianne Boje