Referat af Havneudvalgsmøde 11. maj 2022 kl. 17.00 hos Havnehøkeren

Tilstede: Thor Simony, Kirsten Petersen og Arlette Walsøe. Afbud Marianne Boje samt Havnefoged Kim Kær Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af 24.02.22

2. Nyt fra formand

- Status havnerenoveringen

- Nyt fra Havnerådets møde den 31.03.22

3. Ordensregler for Hårbølle Havn

+ Servitutter for bygninger og lokale retningslinjer for brug/salg og overdragelse af granskurene.

4. Eventuelt

1 Referatet blev godkendt.

2 Status havnerenovering: Thor har talt med Saeed som kunne berette at det går efter planen og det (i rest ordre) manglende træ, nu er fundet brugt og ormefrit fra Århus Havn. Dog er der i mellemtiden nye beretninger om for korte og manglende jernspuns – så når alt kommer til alt kommer arbejdet nok til at pågå hele sommeren – eller i hvertfald til slut juli, som tidligere varslet.

Vi talte også kort omkring genetableringen af mastekranen som vi tidligere diskuteret, og Thor lovede at spørge Saeed og Søren omkring status på dette.

Fra havnerådsmødet kunne Thor berette at VK / AnjaValhøj er i gang med at gennemgå alle havnene i kommunen for at skabe et overblik og en formålsplan over de 31 af slagsen. Hvad foregår der på de forskellige pladser, både i vandet og på land. Hvad er lovligt, hvad skal bevares, udbygges osv. Dette arbejde kommer til at pågå helt indtil 2023 og dette betyder også at flere initiativer omkring vores havn må vente til vi får et overblik over kommunens yderligere tanker omkring Hårbølle Havn.

Ydermere kunne de berette at havnemidlerne er ubeskåret, hvilket betyder at vi stadig får de ca. 25.000 årligt til småindkøb til havneområdet – og da vi ikke har brugt nogle af disse midler, siden vi købte bord/bænke sæt, skulle der være både til renovering af bålplads, lamper eller indkøb af andet, når Hårbølle Havn er færdig renoveret.

3 Thor har ikke haft held til at gennemgå ordensreglerne med Kim. Vi tog derfor udgangspunkt i ordensreglerne for Bogø havn som Thor skriver rent, så de er tilpasset Hårbølle og vi kan gennemgå med Kim for at få dem impliceret på hjemmeside og hængt op på havnen. Emner vi talte om ifht. Ordensreglerne var parkering, autocamperområde, husbåde, grill områder, kajak - både kajakskur og ordensregler generelt for vandsport, og ventelister for garnskurene.

Dialogen omkring lokalplanen er stadig i gang både med henblik på parkering over sommeren og brug af Hermodsvej samt venteliste og regler for garnskurene ( Thor følger op med Anja Valhøj, Planafdelingen angående ændring og gennemgang af lokalplan, så ovenstående kan planlægges)

Men vi aftalte at der skal et selvstændigt møde til at lave et udkast til reglement for garnskure – og inden det bliver programsat – og vi kan arbejde på et mere oplyst grundlag, -  tjekker Kirsten og Thor op på de eksisterende ordensregler hvis de findes for garnskure fra andre havne. (Kirsten tager Bogø og Faxe Ladeplads – Thor spørger VK )

4. Sauna -  Arlette rykkede for en dialog med udvalget omkring vores anbefalinger/evt. forbehold for placering af saunaen – pt. Er der ikke givet lov til placering af saunaen på det tidligere spot, grundet fortidsmindelinien – men da der er en igangværende dialog i VK omkring parkeringspladser mv. på stejlepladsen, er der måske åbne for en dispensation – dette også i lyset af at parkeringen af saunavognen ikke er permanent og vi er en forening med snart 100 medlemmer.

Pt. Er saunaens vinteropstillingsperiode 1.oktober til 1. april – dog kunne man godt forestille sig at denne kunne udvides. Thor tjekker status på dette med Saeed, når de alligevel taler parkeringsområde på stejlepladsen. Problemet kan være at vognen ikke har plader og derfor egentlig ikke kan holde på en parkeringsplads?

Udvalget gav udtryk for at man synes at vognen er blevet voldsom stor og høj når den stå på hjulvognen så det kunne være ønskværdigt at finde en permanent plads til den så den kunne komme af hjulene. Umiddelbart var der mest basis for at den så skulle stilles på række med de andre granskure, hvis det skulle være en permanent løsning. Men alle er godt klar over at det er så er langt at løbe fra vandet til varmen hvis dette bliver en realitet. Alternativ synes vi godt den kunne stilles omkring samme sted som sidst hvis kommunen tillader og den kan køres væk - (på linie med skurene om sommeren ?) Vi blev derfor enige om at holde dialogen med kommunen og afvente hvordan områdes ved badebroen kommer til at se ud når renoveringsarbejdet er færdigt – så kan det jo være der er mere plads til at gemme den lidt af vejen over ved den tidligere placering og hvis det kan dispenseres stille den der permanent. Arlette underretter sauna foreningen og taler med dem om fortsat at holde dialogen med VK.

Kirsten spurgte om det var muligt at have en gæst med fra Bådelauget, da flere af medlemmerne der, har ydret ønske om at vide mere om arbejdet i udvalgt. Vi aftalte at Jens Ole skulle være velkommen til at besøge vores næste møde.

Arlette fortalte at der ikke i år vil blive afholdt Skt. Hans på HHH´s initiativ, grundet renoveringsarbejdet.

Intet nyt omkring fartregulering

6 Næste møde: Torsdag d.16.06.22 kl. 17.30 hos Havnehøkeren, her skal der bla. Gøres klar til parkering s anvisninger over sommeren så vi håber der er en afklaring fra VK og at Leif og Kim kan deltage, så vi kan få skiltet og arrangeret inden sommer sæsonen står for døren.

Referent

Arlette Walsøe