NOTAT af havneudvalgsmøde d. 4. april 2024

Deltagere:

Simon Wede Lohse	Havne team Vordingborg Kommune

John Ibby	Traditionelle Håndværk

Stefan Preusche	Traditionelle Håndværk

Ole V. Jørgensen	Præstø Bådejerklub

Per Vestergaard                                   Præstø Sejlklub

Finn Snedker                                        Præstø Roklub

Henrik Vestergaard                              Præstø Handel og Erhverv

Thomas Laursen                                  Dansk Brandværns Historisk Museum i Præstø

Connie Dalsgaard                                Præstø Sport

Dorthe Krogsgaard                               Præstø Vinterbadeklub

Jørgen Overgaard                                Sejl Center Præstø – referent

Agenda for møde som udsendt med mødeindkaldelse blev fulgt og møde blev startet op med en kort præsentation af alle mødedeltagere bordet rundt.

Foreninger bedes kun være repræsenteret med 1 person til de fremtidige møder.

Ad. 1: Havnens status:

Simon oplyste om den generelle status og de planlagte renoveringsopgaver i havneområdet efter stormen i oktober 23.

Pontoner til bro 3 og 10 er ordret og forventes leveret og monteret i slutningen af juni måned.

Vinterbadere vil blive anvist til mindre udsatte områder i forbindelse med oprensning og renovering af bro 8 hvor platform ved brohoved skal udskiftes.

Oprensning giver 14 ekstra dybe pladser ved Bro 3 – 8 – 10.

Nye flydebroer vil blive udført med indvendige pæle igennem brofag.

Selvbyggede pontoner og brodæk til Bro 7 kommer i vandet i uge 15.

Badebro blev også ødelagt under oktober stormen. Kommunen har ikke afsat midler i år til renovering af badebro. Havnen kan tænke en badebro ind med bølgedæmpende effekt. Projekt er politisk godkendt men kræver ansøgning og tilladelse af Kystinspektoratet. Ansøgning forventes fremsendt i efteråret.

Simon undersøger om der kan udlægges en midlertidig flydebro som p.t. befinder sig i Vordingborg.

Der vil i år blive igangsat en renovering af handicap- og herretoiletter med tilhørende tømningsordning for autocampere i Pakhus 12.  Renovering vil primært omhandle en forbedring af ventilations-forholdene.

Der mangler skiltning til de få offentlige toiletter som forefindes ved havnen. Simon oplyste at der er igangsat skilteprojekt for alle havne i kommunen.

Det blev oplyst at det på flere hjemmesider fremgår at havnen er lukket på grund af skader efter stormen i oktober. Simon oplyste at havne teamet prøver via markedsføring at oplyse, at havnen er åben for turister.

Renovering af de mange skader el- installationer pågår. Der foretages samtidig en opgradering af el-standere. De store omkostninger for renovering forventes finansieret via højere el- priser.

Diesel tank forventes klar i uge 15.

Havnens betalingsautomat for gæstesejlere og autocampere forventes klar uge 16.

Alle bådejere ved bro 3 og 10 er blevet bedt om at tilkendegive om de ønsker at blive på land ind til 1. juli, eller en midlertidig havneplads i en af de øvrige havne i kommunen. Havne teamet har modtaget tilbagemeldinger fra ca. 40. Alle har efterfølgende fået tildelt en plads i Præstø.

Alle både på land skal være søsat senest d. 15. maj. Der vil efterfølgende blive opkrævet 100 kr. pr. døgn, med mindre at både er under reparation efter stormen. Særaftaler skal i så fald indgås med havnefoged.

Havnerådet i Vordingborg Kommune arbejder p.t. med nyt takstblad for 2025.

Eksisterende autocamperplads udvides med ekstra pladser på grus parkering øst for mur. Alle bådstativer skal efter søsætning af både opbevares bag den grå toiletbygning.

Der blev spurgt til om der kunne afsættes en bro hvor traditionelle træskibe kan ligge gratis i havnen som i Svendborg og Holbæk?

Der blev svaret at skibe som er medlem af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL) har sær-ordninger i enkelte havne. Oplysninger findes på DFÆL hjemmeside.

Byggemodning til PSK nye klubhus forventes igangsat efter sommerferien. Det gamle røde klubhus rives ned og der skal findes en alternativ placering til vinterbadernes sauna vogn. Byggeplads indrettes så det store slæbested fortsat kan anvendes i byggeperioden.

Der mangler fortsat en taksator til vurdering af skader på Dambæks havehus. Der er derfor ikke truffet endelige beslutninger om det videre renoveringsforløb.

Der er planer om i år at flytte masteopbevaring ned i båd hal ved Pakhus 8 hvis der kan findes midler.

Ad. 2: Valg af formand – næstformand:

Per Vesterholm meddelte, at han som formand for kommunens sejlklub (PSK) er selvskrevet til af være formand for havneudvalget. Ole V. og andre meddelte at der var 2 øvrige sejlklubber repræsenteret ved dagens møde. Per meddelte at PSK var den eneste klub som opfyldte havnerådets gældende betingelser om at repræsentere medlemmer fra ungdom til seniorer. Det blev aftalt at Simon vender tilbage med de nedfældede kriterier for valg af formandskab.

Per Vesterholm blev valgt som formand og Henrik Vestergaard som næstformand.

Ad. 3: Fokusområder i det kommende år:

1.:

Der var enighed om at skabe en fælles platform hvor alle kommende aktiviteter på havnen, i byen og nærliggende lokalområde er angivet på en fælles kalender. Der var enighed om at anvende den eksisterende hjemmeside: Praesto.dk med Henrik Vestergaard som tovholder. Alle foreninger blev opfordret til at fremsende oversigt af årets arrangementer til Henrik.

Det blev foreslået at oprette kalenderopslag rundt omkring i byen hvor det med en QR-kode er muligt at se ugens- og kommende aktiviteter i Præstø.

2:

Det er vigtigt at havnens brugere fortsat er fleksible og forstående over for de nuværende problemer med oprydning efter stormen, manglende broer, el- installationer. Forhold som forventes afklaret før afholdelse af sommerens mange arrangementer på havnen

Ad. 4 - Eventuelt:

Alle foreninger fremsender kontaktoplysninger på repræsentanter og stedfortræder i havneudvalg til Per og Henrik.

Af hensyn til de gældende GDPR regler skal alle repræsentanter og stedfortrædere give skriftlig accept til Per og Henrik om udveksling af mail adresser.

Næste møde: dato blev ikke aftalt.

Med venlig hilsen

Jørgen Overgaard

Formand for Sejl Center Præstø