Havnefoged Dorthe Vennits havde med kort varsel indkaldt til orienteringsmøde angående uddybning af havnebassinet i Masnedsund havn forud for den forestående renovering af havnen.

Der var mødt 52 brugere op til infomødet som havde mulighed for, at få besvaret spørgsmål undervejs.

Dorthe oplyste, at mødet alene omhandlede uddybning og konsekvensen heraf.

Der foreligger en klaptilladelse til Masnedsund havn som udløber ganske snart og da det er så godt som umuligt, at få en ny, SKAL der uddybes inden da.

Foreningen FLID har på et møde tidligere på året fortalt, at det er meget svært at få nye klaptilladelser, ligesom det ikke er muligt, at overskride datoen for den eksisterende klaptilladelse. Overskrides den dato er løbet kørt og vi mister muligheden for uddybning.

Når udbuddet af selve renoveringen er behandlet indkaldes der til endnu et informationsmøde, hvor interesserede kan høre om selve renoveringen, som forventes færdig inden sæsonen 2025.

Det er beklageligt, at brugerne mister godt en måned at sejle i, men uddybningsfartøjet er i området idet de har forestået opgaver for kommunen efter stormen i oktober sidste år, derfor er det NU der uddybes inden fartøjet skal videre til andre opgaver i sjællandske havne.

Dorthe gennemgik plancher der viser, hvor der skal uddybes og hvilke broer der bliver berørt.

Plancher vedlagt.

Når der er uddybet er det ikke længere muligt, at bliver løftet op af vandet med kran idet der er risiko for, at haveanlægget falder sammen under vægten. Derfor skal alle så vidt muligt på land inden udgangen af august.

Slæbestedet kan dog stadig benyttes også når renoveringen er i gang.

Derfor kan trailerbåde fortsat benytte slæbestedet.

Har man en jolle som man gerne vil have liggende i vandet så længe som muligt skal jolleejeren selv sørge jollevogn for at kunne benytte slæbestedet.

I forhold til uddybningen kan der ikke ligge både ved følgende broer og områder:

Specifikt:

- Begge sider af bro 1

- den nordvestlige side af bro 4 (siden ind mod land)

- området mod vest (ind mod land)  ved siden af slæbestedet

- langs den østlige og sydøstlige mole

Ligeledes skal alle fangliner afmonteres da der bliver brug for plads til uddybningsfartøjet, som grabber op over stævnen.

Der blev spurgt til om brugerne kunne få økonomisk kompensation når de mister næsten to måneders mulighed for at sejle ved at komme på land allerede nu.

Det gør de ikke fordi der kan stilles alternative muligheder som beskrives herunder.

Alternative muligheder:

- Der kan stilles lånepladser til rådighed i Nordhavnen, hvor man kan vælge at ligge i vandet vinteren over. Det er ikke muligt at overvintre på land i Nordhavnen.

- Der kan stilles lånepladser til rådighed for resten af sommersæsonen. Vælger man dette, aftaler man selv med kranmanden om at blive løftet i Nordhavnen og kørt til Masnedsund når sæsonen er slut. Optagning og transport er for bådejers egen regning.

- Bådene der vinteropbevares uden for havnens område kan sejles til Nordhavnen og derfra tages op inden 31. oktober, derefter transporteres båden hjem.

- Både der ligger på sydsiden af bro 4 i Masnedsund og hele bro 3 kan ligge i vandet.

Hvornår kan bådene komme op?

Der er aftalt to datoer med Henrik Palle

- Torsdag den 22/8 her kan tages 25 både/joller

- Lørdag den 31/8 - dagen er afsat til dem der ikke kan få fri fra arbejde. Den 31/8 kan der tages 10 både op.