Dato: 28.8 2024

Deltagere: Renny, Keld, Bjarne, Jesper Dams, Christina, Betina, Jeppe, Jesper Carlson, Simon, Anja, Ole

| Dagsorden | Diskussion | Beslutning | Ansvar og Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Valg af referent |  | Jesper |  |
| Godkendelse af dagsorden |  | Godkendt |  |
| Nyt fra Havneteam | Orientering og gennemgang af investering- og udviklingsplan for Klintholm Havn (Anja). - Investeringsplan = Investerer i det kritiske. - Genopretnings- og udviklingsplan = investerer i den fremtidige udvikling. Indeholder både ny konstruktion og ny havneudvidelse. Ikke politisk besluttet. Tegningerne er ikke endelig færdige for udvidelse eller bølgebryder. Bliver forhåbentlig forelagt kommunalbestyrelsen til november. Autocamper strategi - Afventer svar fra Kystdirektoratet om dispensation ift. strandbeskyttelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke en timeline. - Indledende dialog med Vordingborg forsyning om tømningsfaciliteter. Vordingborg forsyning vender tilbage med muligheder. - Ønsker til kommunikation: Hvordan er man den gode gæst i Klintholm Havn som autocampist. Status Havnefoged - Oprydning er fuldført.. De sidste oprydninger sker snart. - Gæsteværter i havnen. Det har været en positiv oplevelse. Men forslag om ny struktur næste år med én fast i hele perioden. - Ønske om at renovere eksisterende broer. Har efterspurgt tilbud på at renovere Bor C og Bro E. - Vi lægger over tal fra de øvrige år. Sidst på sæsonen er billedet at man ligger længere. - Skilteplan: Nye skilte i havnen påbegyndes. - Vi er tilfredse med Jeppe. | - Vi kigger på argumentation og data for den 3. nat gratis (Når Simon er tilbage fra barsel) - Vordingborg vender tilbage med data fra Juli og August. | Havneteam Havneteam |
| Nyt fra Erhverv: - Fiskeri - Vattenfall - EnBW - MMA - Restauration/Café - Søværnet - Turisme | Simon Zachodnik: Ansøgning til tre ”delprojekter” – med udgangspunkt i hvidbogen hos Erhvervsfremmestyrelsen - Ansøgning på tre delprojekter sendt afsted 14. August. - Søgt om 20 millioner - Havhuset, Vestpier, Promenade med opholdsrum (Thyravej) - Fokus på turisme tiltag og maritim biodiversitet. - Svar i november - Projektperiode 1.Januar 2025 - 30.6 2026 |  |  |
| Nyt fra Foreninger: - Vandklubben - Trolling - Beboerforening - Grundejerforening - Lokalhistorisk - Østmøn lokalforum | Vandklubben: - Evaluering af Klintholm Havnedag - Generelt positivt Grundejerforening: - Sommerhusgrundene ved Margrethevej. Er der forældelsesfrist på byggetilladelse, og hvordan forholder kommunen sig til at fundamenter nu står på år 3? | - Jesper indkalder til arbejdsgruppemøde for 2025. - Vordingborg Kommune giver en tilbagemelding | Jesper Vordingborg |
| Orientering og evt. | Madmarked - Hvad er status på tilladelse fra Vordingborg kommune? Placering af Redningsstation - Vordingborg kommune har foreslået Søværnet lokation på kommende Østmole. Afventer svar. | - Havneteam vender tilbage. | Havneteam |
| Næste møde |  | - Skrives ud til Havneudvalget | Jesper/Betina |

Referat godkendt / klokken 16.55 28.8