Havneudvalgsmøde mandag d. 1. april 2025 kl. 0900 - 1030

Sted: Sejlklubben Ulvsund

Referat

- Velkomst og gennemgang af dagsorden ved formanden

Til stede var: Jørgen, Lone, Helle, Susanne, Betina, John, Jens, Jesper, Thomas H., Thomas F, Finn, Peter og Bo

- Orientering om havnens drift – ved Havnefogeden.

  - Orientering om nye forretningsbetingelser for Vordingborg Kommunes lystbådehavne

Betina orienterede om det nyligt udsendte nyhedsbrev og opfordrede til at man 			besøger www.vordingborg.dk/havne og abonnerer. Her er meget relavant info.

  - Nyt elsystem/blå kabler

Det nye system med kode starter i Præstø.

  - Udskiftning af Hammeren

Materialer er leveret

  - Striber på P-plads ved den gule stald

Pladsen bliver fejet ren før maling af striber

  - Øvrige opgave på Kalvehave Havn

Diverse småopgaver og maling af cafébygningen

- Havnens driftsøkonomi 2025 herunder besøgstal - ved havnefogeden

Alle bådpladser er udlejet.

- Drøftelse af indholdet i inspirationskatalog for Kalvehave havn Inspirationskatalog - Lystbådehavne i Vordingborg Kommune FINAL.pdf

Kataloget er resultat af flere workshops. Der er ikke tale om en fastlagt plan, men er 		blot til inspiration for det videre arbejde. Der afholdes en workshop den 28.4.

- Legeplads – Status

1. fase etableres inden sæsonstart

- Projekt fiskerlandsby – status

Der bliver tromlet og sået græs. Er igangsat i forvaltningen. Der er problemer med 		vand på Johns areal. Det skal vurderes nærmere hvad der skal gøres ved det. Jens 		nævnte problemer med brønddækslerne.

- Mastehus – status

Der er leveret stativer fra Lynetten og der er modtaget tilbud på containeren.

Thomas udarbejder materiale til ansøgning om byggetilladelse

- Nyt fra havneteamet

  - Status på strategiplan for husbåde

Der er forhandlinger i gang med Kystdirektoratet om placering af husbåde i havnen.

- Orientering fra medlemmerne af Havneudvalget.

Thomas orienterede om status for for byggesag og politisk behandling af 			overdragelsen af stalden til ForeningenDGS. Der er indsendt ansøgning til Nordeas 		Renoveringspulje vedrørende ombygningsplanerne. Overdragelse vedtages formentlig 		i kommunalbestyrelsen den 30. april.

Thomas orienterede endvidere om kontakt til sekretariatschef Nick Lundfort 			vedrørende de to andre bygninger på molen. Kommunen vil gerne overdrage  			bygningerne til foreningen på sigt, og der arbejdes med tidsbegrænsede lejekontrakter 		ind til den endelige anvendelse kan fastlægges. Foreningen vil blive inddraget i 			god tid hvis der dukker seriøse lejere op. Betina nævnte at der har været forespørgsel 		på den midterste bygning til Bed and Breakfast mm.

Finn orienterede at saunaen nu er sat op.

Peter rykkede for skiltning på parkeringspladsen ved det gønne område.

Bo orienterede om Den Gule Stalds 20 års jubilæum, som vil blive fejret den 27. juni.

- Eventuelt.

-