Havneudvalgsmøde tirsdag d. 16. september 2025 kl. 0900 - 1030

Sted: Sejlklubben Ulvsund

Referat

- Velkomst og gennemgang af dagsorden ved formanden

Til stede var: Jørgen, Bo, Betina, Mogens, John, Peter, Jens og Thomas.

Moges Olling blev præsenteret som ny repræsentant for badeforeningen.

- Orientering om havnens drift – ved Havnefogeden.

Gravearbejdet på kajen skyldes akut fare for sammenstyrtning. Det samlede 			renoveringsprojekt, som er fastsat til 2027 søges fremskyndet. Hammeren ved 			havnekontoret udskiftes. Mindre forbedringer udføres af 				torsdagsklubben. Der er opsat 2 nye el-standere.

- Havnens driftsøkonomi 2025 herunder besøgstal - ved havnefogeden

Der er allerede nu konstateret 10% vækst i forhold til 2024.

575 autocampere

1697 gæstesejlere

Omsætning i 2024: 1,1 mio, Omsætning til dato: 900.000

- Orientering om renovering af øst molen og udskiftning af dele af hammeren og træbeklædning i gammel havn m.m. - ved havnefogeden

-

- Legeplads – Status

1. etape er afsluttet. Der foreligger forhåndstilsagn fra LAG til 2. etape. Der skal 			indhentes supplerende tilbud.

- Mastehus – status

Projektet er gennemregnet af ingeniør og der er sendt ansøgning om byggetilladelse.

- Nyt fra havneteamet

  - Havnetakster 2026

  - Emner til Havnerådsmøde i november

Der var ingen forslag til til emner.

  - Årsmøde

Årsmødet afholdes 6. november i Snekken

- Orientering fra medlemmerne af Havneudvalget.

Caféen: Der afholdes støttekoncert for Butikshuset  den 27. september.

Betina: Der sker en omorganisering af havneteamet, som tilgodeser medarbejdernes 		bopæl. ThomasH er fortsat fast på Kalvehave Havn. Havneteamets deltagelse i 			havneudvalgsmøder begrænses i de mindre havne - ikke i Kalvehave.

Badeforeningen: Der etableres lys baseret på solceller i saunaen og på gangbroen, 		samt beplantning omkring saunaen. Mogens foreslog 1. hjælpskursus i samarbejde 		med sejlklubben. Der blev fra fiskernes side efterlyst afmærkning for svømmere, som 		svømmer langt fra kysten.

Fiskerne: tilladelse til ålefiskeri reduceres formentlig betragteligt i de næste 2 år

Jens: Fiskerbylauget søge fondsmidler tilat købe Helles hus, galleriet, med henblik på at 	etablere oplysningsrum for Kalvehaves og havnens historie.

Den Gule Stald: Thomas orienterede om processen med etablering af nye 			vedtægter og bestyrelse frem mod endelig overdragelse af stalden pr. 1. januar. Der er 		udarbejdet ansøgning om byggetilladelse til ombygningsprojektet, som kan afsendes 		når brandmyndigheden har leveret rapport.

Sejlklubben: Jollerne flyttes til klubhuset.

- Næste møde

2. december kl 9.00 i sejlklubben

- Eventuelt.

Bo efterlyste skiltning på autocamperpladsen med vejvisning til billetautomaten